招   标   文   件

招标工程名称：电解槽防腐维修

招标单位（全称）章：张家港联合铜业有限公司

法定代表人（章）：宋修明      总经理：吴立成

招标工作联系人及联系电话：骆有健  0512-58533020

工程项目立项批准单位及文号：

工程项目报建批准文号：

施工图设计单位及图号：

建设工程规划许可证编号：

- 工程概况

- 工程地点：张家港市联合铜业厂内。

- 工作内容:电解槽防腐维修。

3、施工现场情况：在车间电解槽槽内作业。

4、建设资金落实情况：落实到位。

- 招标说明

- 招标方式：公开招标。

- 招标范围:电解槽内胆玻璃钢防腐维修。

- 技术标准：符合相应现行国家施工和验收规范及质量评定标准。

- 工期（日历天）：70天。

- 工程质量等级：合格。

对投标单位及项目经理资质要求： 投标人必须满足防腐专业承包企业资质三级，项目经理必须满足小型项目经理资格。

- 本工程不得转包与分包，否则，将取消中标权。

- 投标文件中必须明确对招标文件中提出的合理要求是否全部承诺或部分承诺。无承诺书的不得标。中标后，中标单位必须按投标文件中的内容实施。

- 中标单位采购的原材料和半成品，都必须按相关规范提供合格证，质量保证书等质量合格证件，并按相关规范进行质量复试或复测和质量验收，不合格原材料和半成品不得用于本工程。招标单位有权检查执行情况。

- 中标单位在工程竣工后，必须由施工单位提交的全套工程技术资料。

- 评标办法：经评审的综合评标法

投标文件能够满足招标文件的实质性要求, 技术标采用合格性评审,商务标应符合招标文件的实质性要求，评标委员会在有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。若出现相同的最低报价则由招标单位现场决定中标单位。

- 招投标工作日程：附后。

- 参考工程价编制方法

- 参考工程造价编制依据：

工程量清单、招标文件、建筑、防腐要求等。

- 材料价格及有关费率规定：

- 甲供材料编标时不进价；

- 乙供材料按相应规格市场价编入，投标单位根据市场行情自行测算报价，进场材料由甲方质量验收合格后方可使用。

- 包干形式

1、包工不包料。

- 材料供应方法及时间

- 本工程材料甲供。

- 工程质量验收及包修期限

- 中标单位必须按相关国家施工规范进行自检，并随时接受招标单位的检查验评。

- 工程施工过程中须按相关国家施工规范进行自检，并随时接受招标单位的检查验评。

- 工程质量核验、竣工验收，由中标单位向招标单位提交报告，在提交报告的三天内，由招标单位给予答复。

- 工程质量包修期限，执行国务院颁发的《房屋建筑工程质量包修办法》。

- 工程款支付及竣工结算

- 电解槽防腐完,工程竣工验收合格后30%；

- 工程竣工验收合格后，中标单位需在7天内向招标单位提交竣工验收单及工程决算审核完，五天内支付至总造价的90%。

- 余款在缺陷责任期任期满后付清（缺陷责任期为十二个月）。

- 投标人须知

- 标书内容：

- 《投标单位报价明细表》，该表须盖法人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。委托代理人应附委托书复印件；

- 施工组织设计或施工方案：

①施工方法（施工技术）；

②质量保证措施；

③安全生产、文明卫生措施；

④施工现场管理班子配备，包括项目经理（附项目经理资质证书复印件）、施工员（附施工员上岗证复印件）、质检员（附质检员岗位复印件）、安全员（附安全员上岗证复印件）等到配备的管理机构组成情况；

⑤施工使用的机械设备配置；

⑥工程施工进度计划及劳动力安排计划；

⑦主要材料、构配件进场计划；

⑧施工现场平面布置图。

- 投标书编制及其它有关注意事项：

- 投标书字迹清楚，如有字迹模糊、辨认不清、涂改或划改（如在划改处盖有法定代表人或委托代理人印章除外），均作无效标书处理。

- 标书应予密封，在封口处盖有法人和法定代表人的骑缝章，标书中的各部分应有编制人签章；

- 有下列情况之一者作为无效标书：

①投标书未按规定时间送达的；

②投标书函袋未密封的；

③投标收函袋及标函上无法人和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴的。

- 投标单位在本招标工作过程中的一切事务均须由法定代表人或委托代理人办理，货币以万元为计量单位，精确到小数点后面二位。

- 本招标文件的编制依据为建设部、江苏省、苏州张家港市建设工程招标投标现行有关文件，如有和以上现行文件相抵触的，依上级文件为准。

招标工作日程安排

| 工 作 内 容 | 时 间 | 地 点 |
| --- | --- | --- |
| 发标及现场踏勘 | 2016年4月5日上午9时整 | 张家港联合铜业有限公司企管办 |
| 答 疑 | 2016年4月5日上午9时整 | 同 上 |
| 截止投标 | 2016年4月 11日上午9时整 | 同 上 |
| 开标、评标 | 待定 | 同 上 |

招标单位（章）：

法定代表人（章）：

年   月   日                  年  月   日