张家港联合铜业有限公司

厂区五棵松路接口行车沥青道路改造竞价公告

工程项目编号：LHTY-20210715-001

发　布日　期：2021年7月14日

一、发布条件

1、工程名称: 厂区五棵松路接口沥青道路改造

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 7月14日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 7月16日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年 7月17日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年7月20日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：20日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用固定单价方式，清单工程量稍大于实际完成工程量，工程验收合格后，最终按报价单单价（见清单工程量报价单）与实际完成工程量进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年7月21日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人须具备施工承包等相应资质；

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年7月20日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷 玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 厂区五棵松路接口行车沥青道路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 挖除一般土方 | 挖除一般土方70cm，余方弃置 | m3 | 190 |  |  |  |
| 2 | 基底碾压检验 | 整平碾压 | m2 | 270 |  |  |  |
| 3 | 拆除原有混凝土 | 一般混凝土拆除 | m2 | 150 |  |  |  |
| 4 | C30钢筋混凝土基础 | 30cmC30钢筋混凝土基础 | m2 | 270 |  |  |  |
| 5 | 钢筋网 | 钢筋网 | m2 | 270 |  |  |  |
| 6 | 18cm4%水泥稳定碎石 | 1、水泥稳定碎石，水泥含量4% 2、厚度18cm*2次，压实度97% | m2 | 270 |  |  | 分两次做 |
| 7 | 乳化沥青封层 | 乳化沥青封层，满足设计及规范要求 | m2 | 270 |  |  |  |
| 8 | 8cm厚SUP-19（石灰岩）中粒式沥青砼 | 8cm厚SUP-19（石灰岩）中粒式沥青砼，满足设计及规范要求 | m2 | 270 |  |  |  |
| 9 | 粘油层（普通乳化沥青PC-1块裂型） | 粘油层（普通乳化沥青PC-1块裂型） | m2 | 270 |  |  |  |
| 10 | 4cm沥青混凝土SMA-13 | 4cm沥青混凝土SMA-13(玄武岩、改性沥青)，满足设计及规范要求 | m2 | 270 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、上表价格中含机械、税金、规费等一切所需费用；2、投标单位须标明投标税率； 3、施工过程中产生的施工垃圾由施工单位自行运输到厂外合适的地点合法合规处理；4、最终按实际工程量结算。 |  |  |  |  |  |  |  |