张家港联合铜业有限公司

食堂隔油池及污水管道清淤竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220425-001

发　布日　期：2022年5月1日

一、发布条件

1、工程名称: 食堂隔油池及污水管道清淤工程

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年4月25日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年4月27日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年4月27日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年5月1日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：3日历天

3、招标范围：最高投标限价20163.5元，本工程采用固定总价合同模式。

4、承包方式：包工包料

5、本项目不分标段

6、本项目资格后审

7、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、本工程质保期6个月。

3.3、工程采用固定总价合同，工程验收合格后，最终以合同价结算。

3.4、施工时间：施工时间计划为2022年5月10日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.6、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.7、本工程采用包工包料方式，乙供材料进场前须办理材料进场登记验收等相关手续；

3.8、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同；

3.9、中标方和甲方签订施工合同后，需与安全环保部签订《安全环保协议》并严格遵守，中标方方须缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金，具体金额详见安全环保管理协议相关条例，待工程完工后一次性退回原账户。中标方施工人员及车辆进场前须带齐安全环保相关手续提交至甲方安全环保部并绝对配合甲方安全环保相关培训。

四、施工要求

4.1、在清理过程中，应当采取相应的安全措施。必须下井作业时，要对井内进行通风和毒气检测。下井作业人员佩戴安全带，安全带必须由一条安全绳的末端固定在附近建筑物或大树上，并确保末端固定牢靠。

4.2、每日清淤完毕离场前应立即盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外，有必要时，隔油池四周应设置围护栏杆。

4.3、施工作业时，隔油池上面必须有专人看护。

4.4、清理隔油池作业标准：

1）隔油池、污水井内清理的污水、油污清运需按照行业规定妥善处理；

2）确保作业范围内所有污水不外溢，保持环境卫生。违规者一次罚款500元；

3）掀开污水井及隔油池井盖后先通风10~15分钟，人不站在池边，严禁在池边附近点火、吸烟，违者一次罚款500元；

4）半年内如出现污水外溢等异常情况，接到通知后须在4小时内到达现场进行处理。

4.5、装载油污的作业车辆应装载适量，无外溢；装载的污水，应及时卸清，不得将隔油池的油污稀释后直接排进市政排污管道内。

4.6、施工结束后，及时清洗清理现场和辅助设施，不得留有明显油迹污物。

五、付款方式

施工单位交齐结算相关所需资料后付至结算价的90%，待铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的100%，付款时乙方须开具投标清单中相应税率的增值税专用发票。

六、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人需具备相关管道、隔油池清洗服务资质；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（投标工程量清单）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

八、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

九、报价截止时间

2022年5月1日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部基建工程科  利欣欣（0512-58571822）

招标工程量清单

| 工程名称：食堂隔油池及污水管道清淤 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 | 工程特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 污水管道疏通 | 清洗作业车高压水枪冲洗 | m | 12 |  |  |  |
| 2 | 污水井井室清理 | 污水井井室清掏，清洗 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 隔油池内油污人工清运 | 配合吸污作业车隔油池内顽固油污清理、转运 | 天 | 3 |  |  | 含一名现场安全监管专员 |
| 4 | 吸污作业车吸污 | 吸污作业车通过真空泵把隔油池及污水井内油垢吸入作业车内 | m3 | 34.5 |  |  | 隔油池规格：长3.6m、宽2.4m、深度约4m |
| 5 | 油污外运处理 | 油污运至政府指定地点处理 | m3 | 34.5 |  |  |  |
| 6 | 隔油池池壁清理 | 隔油池四周墙壁用高压水枪清洗 | 座 | 1 |  |  |  |
| 9 | 现场安全围护设施 | 隔油池四周设安全围护 | m | 14 |  |  |  |
| 10 | 每日作业前井室内气体检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 税金 | % | 元 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：投标前请认真阅读招标文件第四项施工要求后进行报价。