张家港联合铜业有限公司

废电解槽分解外运处理竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220428-002

发　布日　期：2022年4月28日

一、发布条件

1、工程名称: 废电解槽分解外运处理工程

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年4月28日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年4月30日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年4月30日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年5月4日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：30日历天。

3、招标范围：最高投标限价178975元，本工程采用综合单价模式。

4、承包方式：包工包料。

5、本项目不分标段。

6、本项目资格后审。

7、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用综合单价合同，工程验收合格后，最终以实际工程量与中标清单报价结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2022年5月10日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、本工程采用包工包料方式，乙供材料进场前须办理材料进场登记验收等相关手续；机械进出场不得破坏厂区内原有地坪，损坏恢复由施工方承担。

3.7、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同；施工方需在开工前1天提交施工进度计划表。

3.8、中标方和甲方签订施工合同后，需与安全环保部签订《安全环保协议》并严格遵守，中标方方须缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金，具体金额详见安全环保管理协议相关条例，待工程完工后一次性退回原账户。中标方施工人员及车辆进场前须带齐安全环保相关手续提交至甲方安全环保部并绝对配合甲方安全环保相关培训。

四、付款方式

施工单位交齐结算相关所需资料后付至结算价的90%，待铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的100%，付款时乙方须开具投标清单中相应税率的增值税专用发票。

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人需具备建筑工程施工资格；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 施工进度计划表

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（投标工程量清单）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

八、报价截止时间

2022年5月4日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部基建工程科  利欣欣（0512-58571822）

招标工程量清单

工程名称: 废电解槽破碎、分拣外运处理工程

| 序号 | 项目编号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 槽体玻璃钢切割，约7.83m2/个 | 个 | 106 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 2 |  | - 玻璃钢面含酸垃圾铲除清理，表面无附着砼； - 垃圾装袋并运至甲方指定地点堆放； - 废玻璃钢现场堆码整齐 | 个 | 122 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 3 |  | - 槽壁含酸砼人工凿除； - 含酸砼装袋并运至甲方指定地点堆放(吨袋甲供) | 个 | 122 |  |  | 含机械费、人工费 |
| 4 |  | 电解槽机械破碎（200型履带式破碎机） | 个 | 122 |  |  |  |
| 5 |  | 不含酸垃圾及废钢筋外运自行处理 | 个 | 122 |  |  | 约1.5m3/个 |
| 6 |  | 场地保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 税金 | % |  |  |  |  |
| 9 |  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、履带式破碎机进场前，场地需采取必要措施保护作业地坪；

2、现场安全文明施工：工完场地清，施工范围拉设警戒线；

3、不含酸砼垃圾及废钢筋外运合法合规处理；

4、废玻璃钢表面含酸垃圾需清理干净，表面无附着砼，建议采用钢丝刷打磨机；

5、本工程采用全费用综合单价模式，综合单价应包含安全文明施工费。投标前需踏勘现场，自行考虑清单范围内的一切费用；

6、因本工程为破碎作业，需甲乙双方在施工前现场确认工程量，并办理工程量验收单，结算工程量以该验收单为准。住住住·啊我是滴·1、-【】住住注意注意注意注意