张家港联合铜业有限公司

食堂油烟机系统清洗竞价公告（二次挂网）

工程项目编号：LHTY-20220701-001

发　布日　期：2022年7月11日

一、发布条件

1、工程名称:食堂油烟机系统清洗

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022 年7月11日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年7月 13 日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年7月13日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年7 月 18日 14：00 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市锦丰镇三兴雁行头

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、合同工期：2年（2022年7月15日~2024年7月15日），油烟机清洗周期为半年，清洗次数为4次，单次施工工期为2日历天（周末，夜间施工）。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程包工包料，采取固定总价模式。

三、付款方式

单次清洗竣工验收合格后一周内付至单次清洗价的100%，付款时中标方须开具相应增值税专用发票；

四、工程要求

1、承包方应根据发包方实际现场情况组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格；

2、施工时间：施工时间计划为2022年7月15日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延；

3、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工、招标方的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任；

4、中标后30天内双方签订工程施工合同；

5、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同；

6、验收程序：油烟机清洗过程中招标方须派专人现场监督并配合，分段清洗完成后施工方须立即拍照留存，整体清洗完成后须将全部照片打印作为验收资料以备招标方审查；

7、本工程为有限空间作业，施工前中标单位须将有关资料提交至招标方安全环保部，配合安全环保部相关安全培训，报备作业细节，开具有限空间作业证，以中标方公司名义缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金打入招标方银行账户，待工程竣工验收合格后一次性退还至原打款账户；

8、中标方在合同签订后及时与招标方相关人员沟通，根据招标方实际情况组织人员及时进场施工，不得延误；

9、中标单位须严格按照招标方厂内相关规章制度执行，期间若发生安全事故由中标方承担相应责任及费用，中标单位施工过程中须严格按照国家相关行业施工标准施工操作；

10、施工结束后须保证现场整洁，清理施工过程中产生的垃圾，并自行运至厂外合规处理。施工过程中须招标方配合的事项须提前告知，告知不及时所产生的一切费用由施工方自行承担；

11、中标方施工工人严禁酒后或带病作业，做好安全相关防护措施，由于中标方不按要求施工产生的一切后果由中标方自行承担；

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备油烟机清洁清洗资质；

3、本次投标不接受联合体投标。

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章，封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

八、报价截止时间

2022年7月18日14时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

食堂油烟机系统清洗清单 工程量清洗次数单价（元）合价（元）备注序号. 1工程内容单位; 油烟机管道; m; 15.5; 4. 2; 油烟机吸风罩; m; 5.6; 4. 3; 油烟机风机; 台; 1; 4. 4; 合计.

注：1、投标文件须附施工方案（施工工期、材料品牌名、施工方法等）； - 本工程采用包干价模式，报价中含税金等一切所需费用，且应标明税率； - 投标单位须现场勘探； - 油烟机清洗后残留的油渍等由施工单位自行带走并合法合规处理，不可随意丢弃； - 油烟机清洗周期为每半年清洗一次，清洗次数为4次。