张家港联合铜业有限公司

厂外停车场排水系统竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220815-002

发　布日　期：2022年8月15日

一、发布条件

1、工程名称: 厂外停车场排水系统

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年8月15日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年8月17日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年8月17日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年8月22日16时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：20日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程采用综合单价合同，最终结算以实际验收工程量为准。

三、工程要求

3.1、工程采用包工包料方式。

3.2、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.3、施工时间：施工时间计划为2022年8月24日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

3.7中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

3.8中标单位材料进场后须及时提交材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；按照行业及国家相关验收标准组织验收，关键节点工作施工结束后须通知招标方专业人员组织验收审核工作并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工步骤；

3.9乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金。绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

3.10付款方式：工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待一年质保期满后一次性无息付清；付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

3.11本工程质保期为1年。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备建筑工程施工资质条件；

3、本次投标不接受联合体投标；

4、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2022年8月22日16时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厂外停车场排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 钢筋混凝土路面拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土路面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：25cm； 3、建筑垃圾外运自行处理 | m2 | 60 |  |  |  |
| 2 | 011101001001 | 钢筋混凝土路面浇筑 | 1、随捣随抹，养护； 2、C30混凝土，厚度25cm； | m2 | 60 |  |  |  |
| 3 | 010507002001 | 干铺碎石垫层 | 1、5cm碎石垫层夯实 | m3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400； 2、Φ14@200双层双向； | t | 1.45 |  |  |  |
| 5 | 040501004001 | 挖沟槽 | 1、挖沟槽，二类土； 2、铺设黄砂垫层，100mm； 3、铺设D300PE管（甲供）； 4、土方回填，余土外运自行考虑； | m | 15 |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 800*800*1500砌筑井 | 含井座及预制砼雨水盖板 | 座 | 2 |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 刚套槽水沟 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、模板拆安； 4、钢筋Φ14@200，单层双向，沟壁Φ14@300，L=300mm 5、沟底厚度200mm，宽度1000mm； 6、沟壁厚度200mm，高度250mm 6、机械挖沟槽，土方外运自行考虑 | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 8 | 010507007001 | 混凝土零星拆除、修补 | 1、刚套槽连接水沟处拆除修补； 2、水沟连接窨井处拆除修补； 3、围墙穿管处拆除修补 | 处 | 6 |  |  |  |
| 9 | 010507007002 | 水沟沟壁加高 | 1、水沟壁采用C30非泵送商品砼，高度120mm，宽度300mm； 2、水沟壁模板拆安； 3、铺设4Φ12通长筋，植筋Φ12@300mm长度150mm； 4、沟壁通长预埋L50*5角铁 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 预制沟盖板规格：700*500*50 | 块(套) | 160 |  |  |  |
| 11 | 010507002002 | 现浇砼路沿 | 1、沥青面层切割； 2、浇筑C30混凝土，厚度20cm，宽度30cm | m2 | 12 |  |  |  |
| 12 |  | 税金 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | % |  |  |  |  |
| 13 |  | 暂列金额 | 暂列金额为不可竞争费用，投标方不可修改 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 14 |  | 工程造价 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 |  |  |  |  |  |

注：1、施工过程中产生的垃圾由施工方自行外运处理；

2、地坪养护期增设围护及警示标语直至养护期结束，因围护不当造成地坪损坏的修复费用由承包方负责。