张家港联合铜业有限公司

生活垃圾分类投放亭公开竞价公告

工程项目编号：LHTY-20221128-001

发　布日　期：2022年11月28日

一、发布条件

1、工程名称: 生活垃圾分类投放亭

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年11月28日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年11月28日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年11月29日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2022年12月4日10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：25日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程为综合单价合同，最终结算以实际验收工程量为准。

三、工程要求

3.1、工程采用包工包料方式。

3.2、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.3、施工时间：施工时间计划为2022年12月12日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

3.7中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

3.8中标单位材料进场后须及时提交材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；按照行业及国家相关验收标准组织验收，关键节点工作施工结束后须通知招标方专业人员组织验收审核工作并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工步骤；

3.9乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金。绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

3.10付款方式：工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待2年质保期满后一次性无息付清；付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

3.11本工程质保期为2年。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人营业执照范围为建设工程施工；

3、本次投标不接受联合体投标；

4、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2022年12月4日10时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 生活垃圾分类投放亭 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 一 | 职工宿舍区 | 长4.2m、宽1.8m、高2.4m | m2 |  |  |  | 房型平顶 |
| 1 | 垃圾投放亭场地处理 | 1、挖土平整； 2、余土外运处理、运距自行考虑； 3、花池拆除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 现浇基础 | 1、铺设碎石垫层5cm； 2、C30砼厚度10cm（含模板） | m2 | 11.7 |  |  | 含1.5m宽清洗场地 |
| 3 | 垃圾房墙体 | 1、外墙板采用金属雕花板； 2、内墙板采用竹纤维板； 3、墙面衬木装饰骨架及轻钢龙骨 4、框架采用热镀锌方管，型号：80*80*2.5、70*70*2.5、60*40*2.5、30*20*2.5/30*20*2.0 | m2 | 25.8 |  |  |  |
| 4 | 房顶 | 1、5公分岩棉夹心板（外部面采用304不锈钢屋面板、内部面采用彩钢板）； 2、缝隙采用防水胶带处理 | m2 | 7.56 |  |  |  |
| 5 | 屋顶四周檐口板 | 1、1.5mm钢板，宽度75cm； 2、刷防腐涂料 | m2 | 9 |  |  |  |
| 6 | 亭内四角、门套及投放口包边 | 采用304不锈钢 | m | 22 |  |  |  |
| 7 | 门 | 1.2mm喷白铝合金无玻门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 8 | 室内 | 铺设600*600防滑地砖 （含辅材） | m | 7.56 |  |  |  |
| 9 | 窨井 | 用于室内室外（含窨井盖） | 座 | 2 |  |  |  |
| 10 | PVC雨水管 | 用于亭房室外 | m | 4.8 |  |  |  |
| 12 | PVC排污管 | 1、砼地坪破碎、恢复； 2、铺设污水管，含配件 | m | 15 |  |  |  |
| 13 | PVC自来水管 | 用于室内 | m | 7 |  |  |  |
| 14 | 铺设电缆 | 用于室内电路（含穿线管） | m | 25 |  |  |  |
| 15 | 吸顶灯 | 用于亭房室内 | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 单开面板 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 漏电开关 | 德力克 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 开关箱 | 德力克 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 五项插座 | 公牛 | 只 | 3 |  |  |  |
| 20 | 灭蚊器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 公益广告 | 四分类标识、亚克力 | 块 | 4 |  |  |  |
| 22 | 公益广告 | 用于檐口字体 | 块 | 9 |  |  | 生活垃圾分类投放亭 |
| 23 | 公益广告 | 用于室内 | 块 | 1 |  |  |  |
| 24 | 水龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压水枪 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 拖把池 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 办公楼区 | 长2.6m、宽2.1m、高2.3m |  |  |  |  | 房型平顶 |
| 1 | 垃圾分类亭场地处理 | 1、挖土平整； 2、余土外运处理、运距自行考虑； 3、花池拆除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 现浇基础 | 1、铺设碎石垫层5cm； 2、C30砼厚度10cm（含模板） | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 3 | 垃圾房墙体 | 1、外墙板采用金属雕花板； 2、内墙板采用竹纤维板； 3、墙面衬木装饰骨架及轻钢龙骨 4、框架采用热镀锌方管，型号：80*80*2.5、70*70*2.5、60*40*2.5、30*20*2.5/30*20*2.0 | m2 | 21.62 |  |  |  |
| 4 | 房顶 | 1、5公分岩棉夹心板（外部面采用304不锈钢屋面板、内部面采用彩钢板）； 2、缝隙采用防水胶带处理 | m2 | 5.46 |  |  |  |
| 5 | 屋顶四周檐口板 | 1、1.5mm钢板，宽度75cm； 2、刷防腐涂料 | m2 | 7.05 |  |  |  |
| 6 | 亭内四角、门套及投放口包边 | 采用304不锈钢 | m | 22 |  |  |  |
| 7 | 室内 | 铺设防滑地砖（含辅材） | m2 | 5.46 |  |  |  |
| 8 | 吸顶灯 | 用于室内 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 窨井 | 用于室内 | 座 | 1 |  |  |  |
| 10 | UPVC雨水管 | φ110 | m | 6 |  |  |  |
| 11 | 电缆 | 用于室内电路（含线管） | m | 10 |  |  |  |
| 12 | 自来水管 | 用于室内 | m | 5 |  |  |  |
| 13 | 漏电开关 | 德力克 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 开关箱 | 德力克 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 五项插座 | 公牛 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16 | 灭蚊器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 公益广告 | 四分类标识、亚克力 | 块 | 4 |  |  |  |
| 18 | 公益广告 | 用于檐口字体 | 块 | 9 |  |  | 生活垃圾分类投放亭 |
| 19 | 公益广告 | 用于室内 | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  | % |  |  |  |  |
| 四 | 暂列金额 | 不可修改 | 元 |  |  | 3000.00 |  |
| 五 | 工程造价 |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、施工中产生的垃圾由投标方自行外运处理；

2、暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的费用，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额为招标人支配金额，投标人投标报价时不可修改。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。

3、垃圾房样式仅供参考具体以招标工程量清单项为准。

垃圾房样式1  （仅供参考）                                                     垃圾房样式2（仅供参考）