张家港联合铜业有限公司

2023年零星建筑材料制作安装竞价公告

工程项目编号：LHTY-20221228-003

发　布日　期：2022年12月28日

一、发布条件

1、工程名称: 2023年零星建筑材料制作安装

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2022年12月28日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2022年12月29日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2022年12月29日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年1月3日10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：345日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程最高限价为109552元，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见工程量清单。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

3.2、工程采用全费用固定综合单价方式。

3.3、本工程质保期12个月。

3.4、工程结算方式：每季度结算一次。

3.5、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.6、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.7、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

3.9、中标单位须严格按照招标方厂内相关规章制度执行，期间若发生安全事故由中标方承担相应责任及费用，中标单位施工过程中须严格按照国家相关行业施工标准施工操作；

3.10乙方施工人员及材料等进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

3.11材料进场前需及时通知发包方进行验收，并办理进场材料验收单。中标方须及时将材料质量合格证明等资料提交发包方审核；

3.12施工结束后工完料尽场地清。严禁将施工余料、建筑垃圾遗留在厂内，发现一次罚款500元，第二次罚款1000元，以此递增。

四、工程款支付方式：

工程竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定后付至审计价的97%，留3%最为质保金，待一年质保期满且正常使用无质量问题付清余款。付款时，中标人开具相应增值税专用发票。

五、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人营业执照范围须有：建筑工程施工总承包或建设工程施工；

3、本次投标不接受联合体投标。

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

八、报价截止时间

2023年1月3日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

招标工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪 | 1、地坪机械打磨； 2、批环氧油漆腻子二遍（石英砂+油漆）； 3、地坪机械打磨、环氧自留面漆一遍 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 2 | 防腐卷材 | 4mmSBS防水卷材 | m2 | 50 |  |  |  |
| 3 | 1.8cm厚家具免漆板柜子 | 展开面积计算 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 4 | 木门刷漆 | 1、原面层清理磨砂； 2、油漆腻子修补； 3、刷醇酸调合漆二遍 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 5 | 纱门刷漆 | 1、原面层清理磨砂； 2、油漆腻子修补； 3、刷醇酸调合漆二遍 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 6 | 塑料扣板吊顶(原生料) | 1、轻钢龙骨安装； 2、塑钢扣板安装（含辅材）； 3、阴阳角收边 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 7 | 拉法基纸面石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，大龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm； 2、拉法基纸面石膏板安装（含辅材） | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 8 | 拉法基纸面石膏板隔墙(双面封) | 1、木龙骨制安，刷防火漆二遍； 2、拉法基纸面石膏板制安（含辅材） | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 9 | 单层玻璃喷白铝合金窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 20 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 10 | 6+6双层夹胶钢化玻璃喷白铝合金窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 11 | 单层玻璃喷白铝合金门 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 20 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 12 | 喷白全铝合金门(全铝合金门板) | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 13 | 喷白铝合金隔断 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 8 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 14 | 喷白铝合金百叶窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 20 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 15 | 88系列推拉塑钢窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 10 |  |  | 海螺牌 |
| 16 | 304不锈钢格栅防盗窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 壁厚1mm |
| 17 | 铝合金纱窗 | 制作、安装、运输 | 个 | 10 |  |  | 304不锈钢纱 |
| 18 | 铝合金上下双页推拉纱窗(内外框) | 制作、安装、运输 | 个 | 5 |  |  | 金钢纱 |
| 19 | 304不锈钢网格防盗窗 | 1、网孔≤10mm，Φ1mm网丝； 2、25mm*25mm*1.2mm外框及横管； 3、25mm*1.5mm压条； 4、连接固定件及铆钉等辅材均为304不锈钢 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 20 | 1mm厚304不锈钢泛水 | 制作、运输 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 21 | 1mm厚304不锈钢伸缩板 | 制作、运输 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 22 | 1mm厚304不锈钢门窗包边 | 制作、运输 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 23 | 1.2mm厚喷白铝合金电动卷帘门 | 1、制安； 2、含电机；电机负重800kg | ㎡ | 50 |  |  | 焊缝需磨光 |
| 24 | 1.2mm厚喷白铝合金卷帘门门板 |  | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 25 | 塑胶地板(爱丽地砖) | 自流地平底、爱丽地砖铺贴 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 26 | 布帘 | 制作、安装 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 27 | 布带+勾子 | 制作、安装 | m | 20 |  |  |  |
| 28 | 铝合金轨道 | 制作、安装 | m | 15 |  |  |  |
| 29 | 卷帘 | 制作、安装 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 30 | 加厚遮光卷帘 | 制作、安装 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 31 | 中拉 | 制作、安装 | 付 | 25 |  |  |  |
| 32 | 加粗杆+高速拉珠 | 制作、安装 | 付 | 5 |  |  |  |
| 33 | 机械钻孔(Φ63以内) |  | 个 | 10 |  |  | 砖墙 |
| 34 | 机械钻孔(Φ100以内) |  | 个 | 15 |  |  | 砖墙 |
| 35 | 机械钻孔(Φ160以内) |  | 个 | 10 |  |  | 砖墙 |
| 36 | 机械钻孔(Φ63以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 37 | 机械钻孔(Φ100以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 38 | 机械钻孔(Φ160以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 39 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上清单为全费用综合单价模式（含税价），投标时需注明投标税率。