张家港联合铜业有限公司

精炼车间1#、2#炉过渡跨安全性鉴定

公开竞价公告

工程项目编号： LHTY-20230320-001

发布日期： 2023年 3月20日

一、发布条件

1、工程名称:精炼车间1#、2#炉过渡跨安全性鉴定

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年3月20日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 2023年3月23日10:00 | 张家港联合铜业厂内 |  |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年3月20日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年3月20日 以后 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年3月27日上午9:00时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围（★为必须响应条款）

1、工程实施地点：张家港市锦丰镇三兴雁行头张家港联合铜业有限公司

2、项目概况及招标范围： 1）根据设计文件、工程技术资料、现场检查、测量、检测情况，依据施工质量检验规范和现行有关鉴定标准对工程的质量做出结论，出具鉴定报告，详见第六项检测内容；2）设计阶段提供技术服务：参与处理方案的探讨及提出相应处理建议。

3、计划工期：30日历天。

★  4、该招标工程投标前需进行现场踏勘，并完成签到。未进行现场踏勘自行投标的，视为无效投标。

5、本项目资格后审。

6、本项目不得转包或分包。

7、本工程最高投标限价为：30000元（含税）；采用固定总价方式，最终结算以合同价为准，具体内容详见检测内容。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格。

2、投标人营业执照范围：工程质量检测及工程质量鉴定、安全评价。

3、具有建设工程质量检测机构资质证书。

4、配备专职安全员。

5、本次投标不接受联合体投标。

6、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照、资质证书

- 拟派现场负责人的联系方式，投标人需将现场负责人的联系方式附在投标文件里

- 项目安全性检测、鉴定服务方案

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

五、付款方式

完成现场检测，出具正规工程质量检测、鉴定报告后付至合同价的60%，完成技术服务待设计方出具设计方案后无息付清尾款，承包方需开具相应增值税专用发票。

六、检测内容

1、结构布置检测；

2、外观检查；

3、基础尺寸及材料强度检测；

4、砌块强度检测；

5、砂浆强度检测；

6、梁、柱构件混凝土抗压强度检测；

7、钢筋配置检测；

8、钢筋保护层厚度检测；

9、墙、柱变形检测；

10、根据检测结果对该结构进行安全性及抗震鉴定；

11、需满足设计的其他检测。

七、检测要求

1、承包方应根据发包方要求组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及规范。

2、计划检测时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后3日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，施工作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；

4、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，违反者一次罚款500元，以此递增。

5、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

7、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

8、本工程投标前需至现场进行踏勘，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

8.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9、因中标方原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

10、中标后30天内双方签订工程施工合同。

八、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

九、报价截止时间

2023年3月27日上午9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

十一、投标报价

投标方自行报价，报价中需单独注明税率。