食堂冷库、蒸饭箱密封条更换竞价公告

竞价编号：LHTY20250211-002

发布日期：2025年2月11日

- 概况：

- 甲方：张家港联合铜业有限公司   乙方：食堂密封条安装单位

施工地点：张家港联合铜业公司食堂

- 施工时间：合同签订后10个工作日内完工

- 二、内容：

1、乙方应根据甲方现场实际情况进行施工。施工过程中乙方需严格按照国家现行有关行业标准及规范施工，密封性效果以甲方验收为准；

2、施工时间：开工时间以合同签订日为准，具体时间以甲方通知为准，乙方必须严格按甲方要求和进度计划执行，不得拖延；

3、乙方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，甲方随时有权终止合同并要求乙方赔偿损失。

4、验收程序：密封条安装过程中甲方派人现场监督并配合，分段完成后双方拍照留存，整体安装完成后将全部照片打印作为验收资料；

5、施工结束后须保证现场整洁，施工过程中产生的垃圾，乙方自行运至厂外合规处理。

6、乙方施工工人严禁酒后或带病作业，做好安全相关防护措施，由于乙方不按要求施工产生的一切后果由中标方自行承担；

- 三、报价

乙方责任为全包，即包工包料。乙方提供相应的增值税专用发票。乙方提供的报价需注明实际开具税率，最低价者为中标单位。

四、乙方责任及资质

1、乙方应具有独立法人资格；

2、本次密封条安装禁止分包或转包。

- 五、过程监管

- 1、在施工过程中，甲方派人在现场进行监督乙方施工质量，并及时进行验收；

- 2、乙方在甲方施工过程中存在违章作业等情况，甲方有权要求乙方整改或者停工。

- 3、安全施工措施：施工前乙方将有关资料提交至甲方安全环保部，配合安全环保部相关安全培训，报备作业细节，乙方缴纳5%作为安全风险抵押金（涉及高空作业最低缴纳5000元），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 六、付款：

- 密封条安装竣工验收合格后一周内付全款，付款时乙方应提前开具相应增值税专用发票。

附件1：《密封条安装清单》

七、报价及评标

报价含13%增值税，提供增值税专票，（无法提供13%增值税需注明税率）。

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下以合计总价报价最低投标方为中标方。

- 八、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 报价截止日期：2025年2月18日上午9:00

- 接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  胡中亮（0512-58539130）

序号 工程内容; 单位; 工程量; 单价（元）; 合价（元）; 备注. 1; 冷库门; 扇; 2. 2; 蒸饭箱; 扇; 4. 3; 不锈钢密封板; 面; 2. 4; 合计.

注：1、文件须附施工方案（施工工期、材料品牌名、施工方法等）； - 采用全包模式，报价中含税金等一切所需费用，且应标明税率； - 建议投标前先现场进行勘探； - 密封条安装产生的垃圾等由施工单位自行带走并合法合规处理，不可随意丢弃；